ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Numer postępowania: ZSTM.26.1.2026

# PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ....................... 2026 r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

……………………………………………………. z siedzibą ………………………………………..,  ul. …………………………………...,
  …………………………………………….

NIP: …………………….., REGON: ………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
, ul……………………………………..,  …………………………………….,

NIP ……………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

który reprezentuje:

……………………………………………………………………………………

przy kontrasygnacie:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

a

..................................................................

z siedzibą:

..................................................................

NIP: ......................................

REGON: ......................................

reprezentowanym przez:

..................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1.

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 tysięcy złotych netto w Zespole Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim z dnia 01.02.2026 r.

## § 2.

## Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowo–budowlane                w pomieszczeniach Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, obejmujące:

a) łazienkę,

b) pokój nauczycielski,

c) salę nr 31,

d) salę komputerową nr 24.

- Szczegółowy zakres robót określa Zapytanie Ofertowe nr ZSTM.26.1.2026 oraz oferta Wykonawcy.

- Przedmiot umowy obejmuje wyłącznie robociznę.

- Materiały niezbędne do wykonania robót zapewnia Zamawiający.

## § 3.

## Termin realizacji

- Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi w dniu 06.07.2026 r.

- Termin zakończenia robót ustala się na dzień 22.08.2026 r.

- Za dzień wykonania umowy uważa się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

## §4.

## Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty:

a) zgodnie ze sztuką budowlaną,

b) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

c) zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

d) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi

e) prowadzenie robót objętych przedmiotem umowy w czynnym obiekcie

f) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC działalności gospodarczej.

g) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na miejscu budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót

h) Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

a) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót,

b) utrzymywania porządku podczas wykonywania prac,

c) wywozu i utylizacji odpadów budowlanych,

d) ochrony mienia Zamawiającego,

e) niezwłocznego usuwania szkód powstałych z jego winy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby skierowane do realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową

- ubezpieczeniu podlegają w szczególności: roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane z bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami

## § 5.

## Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń objętych remontem.

- Zamawiający dostarczy materiały niezbędne do wykonania robót.

- Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

## § 6.

## Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:

wartość netto: .......................... zł

podatek VAT: .......................... zł

wartość brutto: .......................... zł

słownie:

.............................................................................

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty robocizny, transportu, sprzętu, zabezpieczenia miejsca robót, wywozu i utylizacji odpadów.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się jedną fakturą końcową, po pozytywnym odbiorze i usunięciu ewentualnych usterek.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za wykonaną robotę zgodnie z obowiązującymi przepisami

## § 7.

## Odbiór robót

- Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Z odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany przez obie strony.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b) wyznaczyć termin ich usunięcia.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru.

## § 8.

## Warunki płatności

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za wykonaną robotę zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Fakturę należy wystawić na:

Nabywca:

Powiat Tomaszowski

ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski

NIP: 921-198-38-72

Odbiorca:

Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych

Im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim

ul. Żwirki i Wigury 7

22-600 Tomaszów Lubelski

- NIP 921 137 01 29

## § 9.

## Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt.

- Termin usunięcia zgłoszonych wad wynosi maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

## § 10.

## Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad – 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia brutto.

d) Limit kar: maks. 20% wynagrodzenia brutto

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 11.

Zmiany umowy

Dopuszcza się zmiany w przypadku:

- robót dodatkowych lub zamiennych

- roboty dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego wraz z określeniem ich wartości.

- siły wyższej

- opóźnień niezależnych od stron

- konieczności technologicznej

## § 12.

## Materiały

- Materiały zapewnia Zamawiający.

- Wykonawca odpowiada za ich zabezpieczenie od momentu przekazania.

## § 13.

## Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

a) istotnego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę,

b) przerwania robót bez uzasadnionej przyczyny na okres przekraczający 7 dni,

c) wykonywania robót w sposób sprzeczny z umową.

- Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 14.

## Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

Ze strony Zamawiającego:

Grzegorz Gwozda; nr tel. 574 054 445.e-mail: sekretariat@zstm.edu.pl

Dariusz Sikora; nr tel.: 518 926 481, e-mail: darek.sikora@zstm.edu.pl

Ze strony Wykonawcy:

............................................................

tel. .........................................................

Stronom przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją Umowy lub zmiany danych teleadresowych tych osób, poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia drugiej Stronie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do Umowy

§ 15.

Ochrona danych osobowych

- Administratorem danych osób reprezentujących na niniejszej umowie Wykonawcę, oraz osób wykonujących zakres umowy (personel Wykonawcy) o ile dane tych osób zostaną ujawnione Zamawiającemu, jest Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim.

- Dane o których mowa w ust. 1 tego paragrafu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu związanym z  realizacją niniejszej umowy.

- Administrator może przekazać dane osobowe uprawnionym z mocy prawa instytucjom lub podmiotom, a także podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych

- Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na przypisaną do umowy kategorię archiwalną

- Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania

- Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE

- Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem swoich danych: do dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia skargi do organu nadzorczego:   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- Wykonawca oświadcza, że jako samodzielny Administrator danych osobowych zrealizuje obowiązek informacyjny o którym mowa w art.13 lub art.14 RODO względem swego personelu, który będzie brał udział w realizacji niniejszej umowy w przypadku gdy dane tych osób będą przekazywane Zleceniodawcy

- Strony umowy stwierdzają, że stosują adekwatne środki ochrony na poziomie organizacyjnym i technicznym, w celu ochrony prywatności podmiotów danych i minimalizacji ryzyka ich naruszenia.

Strony umowy zobowiążą własny personel do zachowania w tajemnicy danych osobowych drugiej strony, do których uzyskały dostęp w związku z realizacją tej umowy, zarówno w trakcie jej realizacji, jak i po jej zakończeniu

## § 16.

## Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

............................							....... ...................................